Nová podoba areálu na Úprkově: funkčnost i příjemnější prostředí

Rekonstrukce areálu a budovy MND na ulici Úprkova postupně mění podobu pracovního prostředí tak, aby lépe odpovídalo současným potřebám firmy i zaměstnanců. Nejde přitom jen o technickou úpravu – projekt cíleně propojuje funkčnost, estetiku i komunitní rozměr prostoru.

Od studie k realizaci

Celý projekt odstartoval v září 2025 zpracováním architektonické studie, na kterou navázalo zpracování projektové dokumentace. V listopadu 2025 byly zahájeny demoliční práce na prvním z rodinných domů, které uvolnily prostor pro další rozvoj areálu. V únoru 2026 došlo k oficiálnímu předání staveniště dodavateli a současně byly zahájeny práce na odstranění původního parkoviště i zbývajících dvou rodinných domů.

Více prostoru a kvalitnější prostředí

Rekonstrukce od začátku míří dál než jen k technickým úpravám. Ambicí je proměnit vnitrobloku v místo, které bude funkční, ale zároveň příjemné a dobře využitelné v každodenním provozu.

Nově vzniká upravený prostor s důrazem na zeleň, přehledné uspořádání a kvalitní veřejné plochy. Součástí jsou nové chodníky z probarveného betonu, doplnění vegetace i vytvoření zázemí pro cyklisty včetně zastřešeného stání.

Výsledkem má být prostředí, které nepůsobí jen jako technické zázemí, ale jako kultivovaný prostor, kde se lidé cítí dobře během pracovního dne.

Průběh stavebních prací

V jarních měsících roku 2026 probíhaly intenzivní stavební práce. Ty zahrnovaly zejména odstranění původních povrchů, přípravu podkladních vrstev a postupnou realizaci nové infrastruktury – od elektroinstalace a závlahového systému až po výsadbu zeleně a úpravy prostoru pro stromy a keře.

Součástí prací bylo i:

- vybudování vsakovací dlažby,

- instalace nového oplocení a vstupních bran,

- modernizace vjezdového systému,

- oprava vybraných částí budovy.

V červnu 2026 probíhají dokončovací práce – pokládka dlažeb, montáž přístřešku pro kola, zapojení elektro a osvětlení či oživení vjezdového systému. Dokončení a předání areálu do užívání se předpokládá v červenci 2026.

Umění jako součást každodenního prostředí

Po dvou leté odmlce navazujeme na koncept propojení pracovního prostředí s uměním, který v MND reprezentuje cyklus Kontakty. Ten vznikl jako spolupráce MND s uměleckou platformou a proměnil budovu v prostor, kde se přirozeně potkává práce, kreativita a inspirace.

Obrazy s příběhem

Součástí nového prostoru jsou obrazy vybrané Václavem Kočím, zapůjčené od autorů spojených s Mikulovským výtvarným sympoziem „dílna“.

Toto sympozium je významná kulturní akce, která se v Mikulově koná pravidelně od roku 1994. Každé léto se zde setkávají umělci různých generací, několik týdnů tvoří nová díla a následně je představují veřejnosti. Akce tak dlouhodobě přispívá k budování rozsáhlé sbírky současného umění a propojuje odbornou i širokou veřejnost s výtvarnou scénou.

Murál jako vizuální identita prostoru

Výrazným prvkem areálu je také venkovní murál, jehož autorem je Ondřej Homola.

Ondřej Homola patří mezi současné multimediální výtvarníky, kteří pracují s různými médii – od malby a kresby až po instalace a site-specific projekty. Jeho tvorba často reaguje na aktuální společenské dění a pracuje s vizuálními symboly běžného života.

Umístění jeho díla přímo do areálu MND není náhodné. Murál funguje jako:

- vizuální orientační bod,

- oživení technického prostoru,

- symbol propojení firmy s kreativitou a otevřeností.

Zároveň navazuje na dlouhodobý přístup MND – být aktivní součástí regionu a podporovat kulturní projekty i komunitní život.

Prostor, který dává smysl

Rekonstrukce areálu na Úprkově není jen stavební projekt. Je to proměna prostředí, která reaguje na reálné potřeby – parkování, infrastrukturu, komfort – a zároveň přináší přidanou hodnotu v podobě kvalitního veřejného prostoru a umění.

Výsledkem je moderní a funkční areál, který lépe odpovídá současnému fungování firmy a zároveň vytváří příjemnější každodenní prostředí pro všechny, kteří v něm pracují.

Zuzana Klimešová